Bombus 企業管理系統 V6.0 - 模組功能與開發風險總覽

文件版本：V6.0 (Detail Level)

文件日期：2025-11-21

用途：專案管理、Sprint Planning、風險評估

撰寫人：Gemini (資深系統設計規劃師)

1. L0 系統核心與儀表層 (System Core)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L0.0 | 企業管理儀表板 | 資料聚合 (Data Aggregation)：實作快取層 (Redis) 以處理 L1-L6 跨模組數據撈取。 動態渲染：前端需根據 User Role 動態載入 Widget 元件。 | 效能瓶頸：若無快取，首頁載入時間可能隨資料量暴增。 資訊過載：若未適當分流，高階主管可能會被瑣碎資訊淹沒。 |
| L0.1 | 系統管理與權限控制 | 列級權限 (Row-Level Security)：在 Middleware 層注入 WHERE dept_id = ? 自動過濾。 自動備份：整合 NAS SDK 實作每日排程與錯誤重試機制。 | 權限漏洞：複雜的 RBAC + 列級權限容易產生邏輯漏洞，需單元測試覆蓋。 備份中斷：NAS 連線不穩時若無 Alert，可能導致資料遺失風險。 |

2. L1 員工管理模組 (Employee Management)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1.1 | 招募與候選人管理 | AI Pipeline：串接 STT (語音轉字) -> NLP (關鍵字提取) -> Scoring (權重計算)。 104 整合：實作 RPA 或 API 定期同步履歷。 | AI 準確度：面試錄音品質差或口音重會嚴重影響評分。 隱私法規：錄音/錄影需確保符合個資法 (GDPR/PDPA) 規範。 |
| L1.2 | 員工檔案與歷程管理 | ROI 運算：建立 Cost (薪資+福利) vs Value (專案+績效) 的計算公式。 版本控制：職務異動需保留完整的 History Log。 | 數據敏感性：薪資數據外洩是最高風險，需資料庫層級加密。 ROI 定義爭議：行政職等非營收單位的「產出價值」難以量化。 |
| L1.3 | 人才庫與再接觸管理 | 向量搜尋 (Vector Search)：將候選人技能轉為 Vector，以便與新職缺進行模糊匹配。 排程通知：定期掃描冷名單並發送關懷信。 | 資料陳舊：人才庫資料久未更新，聯繫方式可能失效。 打擾感：過度自動化的再行銷可能被視為騷擾郵件。 |
| L1.4 | 職涯晉升與接班規劃 | 狀態機 (State Machine)：精確控制「申請→試行→正式→退場」的狀態流轉。 規則引擎：每月 1 號自動執行績效檢核 (任務率/協作分)。 | 公平性爭議：自動化退場機制若無人工覆核，可能引發勞資糾紛。 邊界情況：請長假期間的試行期計算邏輯需明確定義。 |
| L1.5 | 會議管理 | 雙向同步：實作 Google Calendar Webhook，處理會議變更衝突。 Action Item 追蹤：與 L4 任務系統連動。 | API 配額：頻繁同步可能觸發 Google API Rate Limit。 同步延遲：外部行事曆更新可能會有數分鐘延遲。 |

3. L2 職能管理模組 (Competency Management)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L2.1 | 職等職級管理 | 樹狀結構 (Tree Structure)：資料庫設計需支援無限層級或彈性調整。 文件生成：整合 Office Open XML SDK 自動產出 Word 辦法。 | 矩陣複雜度：大型組織的職等對應可能過於複雜，導致 UI 難以呈現。 文件版本混亂：自動生成的文件若無版控，易造成管理困擾。 |
| L2.2 | 職務說明書管理 (JD) | Prompt Engineering：調校 LLM 以生成符合 ISO 標準的 JD 格式。 模板管理：提供彈性的欄位自定義功能。 | AI 幻覺：AI 生成的 JD 可能包含不切實際的要求，需人工審核。 格式跑版：匯出不同格式 (PDF/Word) 時的排版一致性。 |
| L2.3 | 職能框架開發 | KSA 模型：建立知識、技能、態度的正規化資料表。 連動觸發：評估完成後自動觸發 L3 課程推薦 API。 | 過度設計：職能細項定義過細，會導致系統維護成本過高。 資料孤島：若未與 L3/L5 打通，職能框架將淪為紙上談兵。 |
| L2.4 | 職能評估系統 | Workflow 引擎：處理「自評->主管評->核決」的簽核流程。 進度催收：自動發送評估逾期提醒。 | 評估疲勞：問卷過長會導致員工隨意填寫，數據失真。 主觀偏差：缺乏客觀數據佐證，評分容易流於印象分數。 |
| L2.5 | 職能落差分析 | Gap 演算法：計算 Standard - Actual 並視覺化呈現 (雷達圖)。 批次處理：夜間批次計算全公司落差數據。 | 負面感受：過度強調「落差」可能打擊員工信心，UI 需強調「發展」。 數據延遲：若非即時計算，主管看到的可能是舊資料。 |
| L2.6 | AI 職能生成引擎 | NLP 萃取：從非結構化 JD 文字中自動提取 KSA 關鍵字。 自動分類：將提取出的技能自動歸類至職能庫。 | 語意歧義：AI 可能將「溝通」誤判為「談判」，分類準確度需持續訓練。 詞彙統一：不同主管對同一技能的描述不同，易造成資料庫髒亂。 |

4. L3 教育訓練模組 (Training & Development)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L3.1 | 培訓計畫管理 | 預算控管：實作預算扣減與凍結邏輯。 版本歷程：計畫變更需保留完整修訂紀錄。 | 流程僵化：過於嚴格的簽核流程可能延誤培訓時機。 預算超支：若未整合請款系統，實際花費可能與計畫脫鉤。 |
| L3.2 | 課程與報名管理 | 人才地圖渲染：前端需優化 Heatmap 與 9-Box Grid 的大量 DOM 渲染效能。 QR Code：實作動態 QR Code 以防代簽到。 | 資料量大：計算全公司人才地圖極耗資源，需預先計算 (Pre-aggregation)。 代簽弊端：即使有 QR Code，仍難完全杜絕截圖代簽，需搭配定位。 |
| L3.3 | 線上測驗系統 | 防作弊：偵測視窗切換 (Blur Event) 與禁止複製貼上。 自動閱卷：實作選擇題與簡答題 (AI 關鍵字比對) 評分。 | 瀏覽器相容性：防作弊機制在不同瀏覽器行為可能不一致。 網路中斷：考試中斷線需有自動暫存與恢復機制。 |
| L3.4 | 培訓成效追蹤 | 排程觸發：精確執行 Course_End_Date + 90 的反饋啟動。 雙向回饋：實作「低轉化率 -> 標記課程」與「高轉化率 -> 升級職能」邏輯。 | 樣本回收率低：三個月後員工多已遺忘，填寫意願低。 成效難量化：L3 行為改變難以單靠問卷證明，需主管深度參與。 |

5. L4 專案管理模組 (Project Management)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L4.1 | 專案與任務管理 | 遞迴結構：資料庫需支援無限層級的 WBS (Project -> Phase -> Task)。 隱形成本：精確記錄 Duration * Hourly_Rate 並匯總。 | UI 複雜度：樹狀任務列表的拖曳與編輯互動開發難度高。 工時填寫：員工若不誠實記錄工時，隱形成本計算將完全失真。 |
| L4.2 | 專案協作與進度 | 即時通訊：使用 WebSocket 實作看板狀態同步與留言通知。 甘特圖：前端需實作複雜的時間軸渲染與相依性連線。 | 訊息轟炸：過多的通知會造成干擾，需實作通知分級設定。 效能問題：大型專案任務過多時，甘特圖渲染可能卡頓。 |
| L4.3 | 專案績效與毛利 | 混合預測：整合 EVM 數學模型與 AI 情緒分析模型。 預警系統：當 Predicted_Margin < 0 時觸發即時 Alert。 | 誤報風險：AI 可能對團隊的「自嘲」或「玩笑」誤判為負面風險。 數據延遲：財務數據若非即時入帳，毛利預測會有時間差。 |
| L4.4 | 專案報表與分析 | 動態報表：支援使用者自定義欄位與圖表類型。 PDF 匯出：後端需實作高解析度的報表生成服務。 | 報表跑版：複雜圖表轉 PDF 常遇版面錯亂問題。 計算負載：產生大型報表時可能佔用大量 CPU 資源。 |
| L4.5 | 專案自動化引擎 | 規則引擎：讓使用者設定 If Condition Then Action (如：逾期 -> 通知)。 排程服務：高可靠性的 Job Queue (如 BullMQ) 處理自動化任務。 | 死循環：錯誤的自動化規則可能導致系統無限發送通知。 除錯困難：自動化執行的 Log 需完整保留以便追查問題。 |

6. L5 績效管理模組 (Performance Management)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L5.1 | 過程管理與毛利 | 跨系統聚合：從 ERP 獲取營收，從 L4 獲取成本，進行複雜運算。 參數彈性：需支援不同部門設定不同的間接成本分攤率。 | 計算錯誤：財務計算容錯率為 0，任何小數點誤差都可能釀禍。 鎖定機制：計算後的數據必須 Immutable (不可變)，防止歷史被篡改。 |
| L5.2 | 考核週期管理 | 批次處理：考核啟動時需批次建立大量評分表單。 狀態追蹤：儀表板需即時顯示全公司考核完成率。 | 系統塞車：考核截止日前夕大量用戶同時操作，需做負載測試。 流程卡關：若主管離職或請假，簽核流程需有代理人機制。 |
| L5.3 | 360 度回饋系統 | 匿名邏輯：確保前端與 API 回傳時移除評分者資訊。 權限控管：嚴格限制誰能看到原始評語。 | 匿名失效：小團隊中透過語氣容易猜出評分者，導致不敢講真話。 惡意攻擊：需有機制過濾或標記帶有情緒性攻擊的評語。 |
| L5.4 | 績效紀錄與日誌 | CITA 整合：將平時記錄的關鍵事件自動帶入考核表。 全文檢索：實作 ElasticSearch 以快速搜尋歷史日誌。 | 使用率低：若操作不便，主管平時懶得記，考核時無據可查。 隱私界線：日誌內容是否對員工可見需有明確規範。 |
| L5.5 | 績效分析與改善 | 校準機制 (Calibration)：提供介面讓高層調整部門間的績效分佈曲線。 PIP 追蹤：針對低績效者自動建立改善計畫追蹤表。 | 強制分佈：若系統強制常態分佈 (Bell Curve)，可能引發團隊不滿。 標籤效應：PIP 紀錄若未妥善保密，可能造成員工被貼標籤。 |

7. L6 文化管理模組 (Culture Management)

| 編號 | 細項功能 | 開發重點 (Key Implementation) | 潛在風險與痛點 (Risks & Pain Points) |
| --- | --- | --- | --- |
| L6.1 | 企業文化手冊 | CMS 系統：實作簡易的內容管理系統，支援多媒體嵌入。 EAP 匿名核銷：開發 Hash ID + Token 的斷鏈驗證機制。 | 信任危機：若員工懷疑 EAP 非真匿名，將導致服務無人使用。 內容過時：文化手冊若無定期維護提醒，易變成無效文件。 |
| L6.2 | 獎項資料庫管理 | 爬蟲/API：若能自動抓取外部獎項資訊更佳，或提供手動建檔介面。 期限提醒：實作多階段的截止日通知。 | 資料維護：外部獎項規則變動頻繁，需人工定期確認。 漏接風險：通知信若被擋或忽略，可能錯過報名時機。 |
| L6.3 | 文件儲存庫 | 分類標籤：實作多維度的 Tag 系統。 NAS 整合：確保大檔案上傳的穩定性與斷點續傳。 | 儲存成本：影音文件過多可能導致儲存空間與備份時間暴增。 權限混亂：資料夾權限若繼承邏輯複雜，易造成管理漏洞。 |
| L6.4 | AI 申請助理 | RAG 技術：利用 Retrieval-Augmented Generation 檢索內部數據生成申請書。 多格式匯出：支援 Word/PPT 格式生成。 | 內容空洞：AI 生成的文案可能流於形式，缺乏靈魂與亮點。 機密外洩：需確保送給 LLM 的數據不包含敏感個資。 |
| L6.5 | 智慧文件分析 | OCR/NLP：解析上傳的文件，檢查必要欄位是否缺漏。 合規檢核：比對文件內容是否符合獎項規範。 | 辨識率：掃描檔或手寫文件的 OCR 辨識率可能不佳。 規則維護：合規規則需隨外部規範變動而更新，維護成本高。 |
| L6.6 | 影響力評估引擎 | 統計模型：實作迴歸分析 (Regression) 計算文化與績效的相關係數。 視覺化報告：生成易懂的影響力儀表板。 | 因果謬誤：相關性不等於因果性，分析結果可能誤導決策。 數據不足：初期樣本數少時，統計結果不具顯著性。 |