AI 智慧招募流程模組 - 開發進度報告

對照文件：0102demo.md 報告日期：2025-12-21 系統版本：v1.0

📋 模組總覽

| 模組 | 規劃內容 | 開發狀態 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模組一 | 職務說明書與職能設定 | ✅ 已完成 | 95% |
| 模組二 | 職缺發布與人力銀行串接 | ⚠️ 部分完成 | 60% |
| 模組三 | 履歷匯入 | ⚠️ 部分完成 | 50% |
| 模組四 | AI 履歷評分 | ✅ 已完成 | 90% |
| 模組五 | 面試邀約決策 | ✅ 已完成 | 85% |
| 模組六 | 面試流程 | ⚠️ 部分完成 | 40% |
| 模組七 | 感謝信流程 | ⚠️ 待開發 | 10% |

模組一：職務說明書與職能設定

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /competency/framework | 職能基準庫 |
| /competency/job-description | 職務說明書管理 |
| /competency/job-description/create | 新增職務說明書 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 職能基準庫管理 | 三大類職能：核心職能(5項)、管理職能(3項)、KSA職能(52項) | framework-page.component.ts |
| 核心職能 L1-L6 等級 | 溝通表達、問題解決、專案思維、客戶導向、成長思維，各含 L1-L6 行為指標 | competency.service.ts |
| 管理職能 L1-L6 等級 | 人才發展、決策能力、團隊領導，各含 L1-L6 行為指標 | competency.service.ts |
| KSA 職能清單 | 知識(K)、技能(S)、態度(A) 三類職能項目，無等級區分 | competency.service.ts |
| 職能等級展開/收合 | 點擊等級標籤展開至該等級，再次點擊收合 | framework-page.component.ts |
| JD 建立與版本管理 | 支援三種模式：自行新增、匯入模版、AI 撰寫助手 | create-jd-page.component.ts |
| JD 12 區塊結構 | 基本資訊、主要職責、職務目的、職務要求、VFP、職能需求、工作描述、檢查清單、職務責任、每日/週/月工作 | job-description-page.component.html |
| 職能需求綁定 | 設定核心職能＋管理職能＋KSA職能，含等級＋權重，總權重計算 | create-jd-page.component.ts |
| JD 匯出 PDF | 符合 A4 列印格式的 PDF 匯出，包含完整 12 區塊內容 | pdf-export.service.ts |
| 9 份 JD 範本 | 財務長、財務會計、主辦會計、出納會計、人資專員、人員招募專員、薪酬與福利專員、專案部副理、業務部業務 | competency.service.ts |
| JD 版本資訊 | 建立者、建立日期、最後更新、歷次版本記錄 | job-description-page.component.html |
| JD 詳細資訊 Modal | 12 區塊結構化顯示，含職能需求表格（名稱、等級、權重） | job-description-page.component.html |
| 生成動畫 | 全畫面 AI 生成動畫效果 | create-jd-page.component.scss |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| JD 章節管理 (JobDescriptionManuals) | 依 SectionKey 管理章節：Purpose/Responsibilities/Authority/Requirements/Conditions | 使用固定結構替代 |
| JD 審核流程 | Draft → Active 狀態流轉，需審核通過 | 僅有狀態顯示，無審核流程 |
| JD Word 匯出 | 支援 Word 格式匯出 | 僅支援 PDF |
| 後端 API | POST /api/v1/jds、GET /api/v1/competencies | 使用 Mock 數據 |

模組二：職缺發布與人力銀行串接

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /employee/jobs | 招募職缺管理 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 職缺主檔管理 | 職缺列表顯示、狀態管理、表格/卡片視圖切換 | jobs-page.component.ts |
| 關聯 JD | 發布職缺時可選擇 JD 範本，自動帶入職稱、部門、描述 | jobs-page.component.html |
| 職缺狀態 | Draft/Published/Closed 狀態顯示與篩選 | jobs-page.component.ts |
| 統計卡片 | 進行中職缺、本週新進履歷、待審核履歷、已安排面試 | jobs-page.component.html |
| 篩選功能 | 關鍵字搜尋、部門篩選、狀態篩選 | jobs-page.component.html |
| 6 個職缺資料 | 人員招募專員、主辦會計、人資專員、專案部副理、薪酬與福利專員、出納會計 | job.service.ts |
| 匯入履歷按鈕 | UI 按鈕（模擬功能） | jobs-page.component.html |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 人力銀行 API 串接 | 104/1111 OAuth 認證、職缺發布 API | 僅有 UI 模擬 |
| 職缺發布 | 呼叫人力銀行 API 發布職缺 | 待開發 |
| 職缺狀態同步 | 從人力銀行拉取最新職缺狀態 | 待開發 |
| 人力銀行憑證設定 | 管理 104/1111 登入憑證 | 待開發 |
| Webhook 接收 | 接收人力銀行履歷推送 | 待開發 |
| 後端 API | POST /api/v1/jobs、POST /api/v1/jobs/{jobId}/publish | 使用 Mock 數據 |

模組三：履歷匯入

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /employee/job-candidates | 職缺候選人列表 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 候選人列表 | 15 位模擬候選人資料 | job.service.ts |
| 履歷狀態管理 | 未評分(pending)/已評分(scored) 兩種狀態 | job-candidates-page.component.ts |
| 篩選功能 | 關鍵字搜尋、AI 匹配度、應徵狀態 | job-candidates-page.component.html |
| 候選人卡片 | 顯示姓名、學歷、經驗、技能標籤、AI 分數 | job-candidates-page.component.html |
| 統計卡片 | 總應徵人數、待審核、AI 推薦、已安排面試 | job-candidates-page.component.html |

候選人清單

| ID | 姓名 | 職稱經驗 | AI 分數 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 林小美 | 人力資源專員 3年 | 92 | 新進 |
| C002 | 陳大華 | 人資行政專員 2年 | 78 | 已安排面試 |
| C003 | 王小明 | 行政助理 1年 | 65 | 已婉拒 |
| C004 | 李美玲 | 招募專員 4年 | 88 | 新進 |
| C005 | 張志偉 | 人資主管 6年 | 95 | 新進 |
| C006 | 黃雅琳 | 人資專員 2年 | 76 | 新進 |
| C007 | 吳建宏 | 招募助理 1年 | 62 | 新進 |
| C008 | 許芳瑜 | 人資專員 3年 | 84 | 已安排面試 |
| C009 | 蔡明翰 | 培訓專員 4年 | 71 | 新進 |
| C010 | 鄭雨萱 | 人資分析師 2年 | 79 | 新進 |
| C011 | 周冠廷 | 行政專員 1年 | 55 | 已婉拒 |
| C012 | 林佳慧 | 勞資關係專員 5年 | 82 | 新進 |
| C013 | 楊承翰 | 招募顧問 3年 | 87 | 已安排面試 |
| C014 | 陳怡君 | 人事助理 1年 | 58 | 已婉拒 |
| C015 | 劉宗翰 | 人資經理 8年 | 94 | 新進 |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 排程匯入 | 定時從人力銀行拉取新履歷 | 待開發 |
| 手動觸發匯入 | 呼叫人力銀行 API 拉取履歷 | 僅有 UI |
| 履歷解析 | 將人力銀行格式轉換為系統標準格式 | 待開發 |
| 匯入日誌 | ResumeImportLogs 記錄 | 待開發 |
| 後端 API | POST /api/v1/jobs/{jobId}/import-resumes | 使用 Mock 數據 |

模組四：AI 履歷評分

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /employee/job-candidates | 職缺候選人列表 |
| /employee/profile-detail | 候選人檔案解析 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 批量 AI 評分 | 全畫面動畫模擬 AI 評分過程，包含進度條、步驟指示 | job-candidates-page.component.ts |
| 評分狀態管理 | 未評分 → 已評分 狀態轉換 | job-candidates-page.component.ts |
| 分數動畫效果 | 分數從 0 跑到實際分數的 easeOutExpo 動畫 | job-candidates-page.component.ts |
| AI 評分步驟動畫 | 分析需求 → 解析履歷 → 匹配計算 → 生成報告 → 完成 | job-candidates-page.component.html |
| AI 履歷解析報告 | JD 職能匹配度、整體職能評分 | profile-detail-page.component.html |
| 職能需求匹配分析 | 各職能分項評分、需求等級 vs 評估等級、權重、證據說明 | profile-detail-page.component.html |
| 技能標籤提取 | 顯示匹配/未匹配的技能標籤 | profile-detail-page.component.html |
| 經歷摘要 | 公司、職位、任期、工作亮點 | profile-detail-page.component.html |
| 學歷驗證 | 學校、學位、科系、驗證狀態 | profile-detail-page.component.html |
| AI 綜合建議 | 優勢、不足之處、面試建議 | profile-detail-page.component.html |
| AI 評分資訊 | 評分時間、AI 模型版本、分析字數 | profile-detail-page.component.html |
| 原始履歷預覽 | 模擬履歷格式顯示 | profile-detail-page.component.html |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 真實 AI 評分服務 | 呼叫 Claude/GPT API 進行評分 | 使用模擬數據 |
| 評分報告 JSON 儲存 | AIScoringResults 資料表 | 前端模擬 |
| 評分明細儲存 | AIScoringDetails 資料表 | 前端模擬 |
| 排程評分 | 每 30 分鐘處理待評分履歷 | 待開發 |
| 後端 API | POST /api/v1/ai-scoring/trigger、GET /api/v1/candidates/{candidateId}/scoring | 使用 Mock 數據 |

模組五：面試邀約決策

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /employee/job-candidates | 職缺候選人列表 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| O/X 邀約決策 | 邀約（✓）/ 婉拒（✕）按鈕，hover 效果 | job-candidates-page.component.html |
| AI 評分報告檢視 | 點擊「查看詳情」進入詳細頁面 | job-candidates-page.component.ts |
| 面試邀約 Modal | 完整表單：日期、時間、面試官、面試方式、備註 | job-candidates-page.component.html |
| 面試官選擇 | 6 位面試官下拉選單，顯示姓名、職稱、部門 | job-candidates-page.component.ts |
| 面試方式選擇 | 現場面試、線上面試、電話面試（Radio 選項） | job-candidates-page.component.html |
| 狀態更新 | 邀約後狀態改為「已安排面試」 | job-candidates-page.component.ts |
| 婉拒狀態更新 | 婉拒後狀態改為「已婉拒」，顯示感謝信通知 | job-candidates-page.component.ts |
| 候選人預覽 | Modal 中顯示候選人頭像、姓名、Email | job-candidates-page.component.html |
| 日期限制 | 面試日期只能選擇今天之後 | job-candidates-page.component.ts |

面試官清單

| ID | 姓名 | 職稱 | 部門 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | 張經理 | 人資經理 | 人資部 |
| INT-002 | 李副理 | 人資副理 | 人資部 |
| INT-003 | 王主管 | 招募主管 | 人資部 |
| INT-004 | 陳總監 | 人資總監 | 人資部 |
| INT-005 | 林經理 | 業務經理 | 業務部 |
| INT-006 | 黃經理 | 技術經理 | 技術部 |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 批次決策 | 一次選取多位候選人進行決策 | 待開發 |
| 決策記錄儲存 | InvitationDecisions 資料表 | 前端模擬 |
| 決策理由 | 記錄決策者的理由說明 | Modal 有欄位，未儲存 |
| 後端 API | POST /api/v1/candidates/{candidateId}/decision | 使用 Mock 數據 |

模組六：面試流程

📍 對應頁面

| 路徑 | 頁面名稱 |
| --- | --- |
| /employee/ai-interview | AI 智慧面試 |

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 面試邀約發送 | Modal 確認後顯示發送成功通知，含面試時間 | job-candidates-page.component.ts |
| 面試方式選擇 | 現場面試、線上面試、電話面試 | job-candidates-page.component.html |
| AI 智慧面試頁面 | 基礎頁面框架（進入面試評核按鈕） | ai-interview-page.component.ts |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 面試排程管理 | 安排面試時間、地點、面試官 | 僅有 Modal |
| 候選人回覆 | 確認/改期/拒絕 | 待開發 |
| 面試評分紀錄 | 面試官填寫評分與建議 | 待開發 |
| 錄取決策 | 彙總面試結果，決定是否錄取 | 待開發 |
| 面試記錄資料表 | Interviews 資料表 | 待開發 |
| 後端 API | POST /api/v1/candidates/{candidateId}/interviews | 使用 Mock 數據 |

模組七：感謝信流程

📍 對應頁面

無獨立對應頁面

✅ 已完成功能

| 功能 | 說明 | 對應檔案 |
| --- | --- | --- |
| 婉拒通知 | 婉拒時顯示「已婉拒 XXX，將發送感謝信」通知 | job-candidates-page.component.ts |

❌ 未完成功能

| 功能 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 感謝信範本管理 | 預設範本，變數替換（{{candidateName}}、{{jobTitle}}） | 待開發 |
| 自動發送觸發 | Rejected 時自動發送 | 待開發 |
| 發送記錄與追蹤 | ThankYouLetterLogs 資料表 | 待開發 |
| Email 發送服務 | 整合 Email 服務 | 待開發 |
| 多語系範本 | 依候選人偏好語言選擇範本 | 待開發 |
| 後端 API | POST /api/v1/candidates/{candidateId}/send-thank-you | 待開發 |

📊 整體開發統計

已開發頁面清單

| 模組 | 頁面路徑 | 頁面名稱 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職能管理 | /competency/framework | 職能基準庫 | 核心/管理/KSA 職能管理 |
| 職能管理 | /competency/job-description | 職務說明書管理 | JD 列表、詳細資訊、PDF 匯出 |
| 職能管理 | /competency/job-description/create | 新增職務說明書 | 三種模式建立 JD |
| 職能管理 | /competency/grade-matrix | 職等職級矩陣 | 職等薪資範圍管理 |
| 職能管理 | /competency/assessment | 職能評核 | 評核排程與結果 |
| 職能管理 | /competency/gap-analysis | 缺口分析 | 職能缺口報告 |
| 員工管理 | /employee/jobs | 招募職缺管理 | 職缺發布與管理 |
| 員工管理 | /employee/job-candidates | 職缺候選人列表 | AI 評分、面試邀約 |
| 員工管理 | /employee/profile-detail | 候選人檔案解析 | AI 履歷分析報告 |
| 員工管理 | /employee/ai-interview | AI 智慧面試 | 面試評核（框架） |

功能完成度統計

模組一：職務說明書與職能設定  ████████████████████░  95%
模組二：職缺發布與人力銀行    ████████████░░░░░░░░░  60%
模組三：履歷匯入              ██████████░░░░░░░░░░░  50%
模組四：AI 履歷評分           ██████████████████░░░  90%
模組五：面試邀約決策          █████████████████░░░░  85%
模組六：面試流程              ████████░░░░░░░░░░░░░  40%
模組七：感謝信流程            ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  10%
────────────────────────────────────────────────────
整體進度                      █████████████░░░░░░░░  61%

後端 API 開發狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| 🔴 未開發 | 所有後端 API 皆使用前端 Mock 數據模擬 |

規劃中的 API 列表

| API | 用途 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/jds | 建立職務說明書 | 待開發 |
| GET /api/v1/jds | 查詢 JD 列表 | 待開發 |
| GET /api/v1/jds/{jdId} | 取得 JD 完整內容 | 待開發 |
| POST /api/v1/jds/{jdId}/competencies | 綁定職能需求 | 待開發 |
| GET /api/v1/competencies | 查詢職能基準庫 | 待開發 |
| POST /api/v1/jobs | 建立職缺 | 待開發 |
| PATCH /api/v1/jobs/{jobId}/status | 更新職缺狀態 | 待開發 |
| POST /api/v1/jobs/{jobId}/publish | 發布職缺至人力銀行 | 待開發 |
| POST /api/v1/jobs/{jobId}/import-resumes | 匯入履歷 | 待開發 |
| POST /api/v1/ai-scoring/trigger | 觸發 AI 評分 | 待開發 |
| GET /api/v1/candidates/{candidateId}/scoring | 取得 AI 評分結果 | 待開發 |
| POST /api/v1/candidates/{candidateId}/decision | 邀約決策 | 待開發 |
| POST /api/v1/candidates/batch-decision | 批次邀約決策 | 待開發 |
| POST /api/v1/candidates/{candidateId}/interviews | 建立面試排程 | 待開發 |
| PATCH /api/v1/interviews/{interviewId}/evaluation | 更新面試評分 | 待開發 |
| POST /api/v1/candidates/{candidateId}/send-thank-you | 發送感謝信 | 待開發 |

🎯 Demo 建議流程

基於目前開發完成度，建議的 Demo 流程：

Step 1：職能基準庫

- 進入 /competency/framework

- 展示三個分頁：核心職能、管理職能、KSA 職能

- 點擊核心職能「溝通表達」展開 L1-L6 等級

- 展示等級累進說明（L3 = 具備 L1+L2+L3 行為指標）

Step 2：職務說明書管理

- 進入 /competency/job-description

- 展示 9 份 JD 範本列表

- 點擊「財務長」查看詳細資訊 Modal

- 展示 12 區塊結構化內容

- 展示職能需求表格（名稱、等級、權重）

- 點擊「匯出 PDF」下載 A4 格式文件

Step 3：新增職務說明書

- 進入 /competency/job-description/create

- 選擇「AI 職務撰寫助手」模式

- 展示基本資訊設定

- 展示職能需求選擇（核心＋管理＋KSA，含權重）

- 展示 12 區塊內容編輯

- 點擊生成，展示全畫面動畫

- 展示生成結果預覽

Step 4：招募職缺管理

- 進入 /employee/jobs

- 展示 6 個職缺列表

- 點擊「發布職缺」，選擇 JD 範本

- 展示自動帶入職稱、部門、描述

Step 5：職缺候選人列表

- 進入 /employee/job-candidates

- 展示 15 位候選人（初始為未評分狀態）

- 點擊「批量 AI 評分」

- 展示全畫面 AI 評分動畫

- 展示分數從 0 跑到實際分數的動畫效果

- 展示 O/X 決策按鈕

Step 6：候選人檔案解析

- 點擊「查看詳情」進入 /employee/profile-detail

- 展示原始履歷預覽（左側）

- 展示 AI 履歷解析報告（右側）

- 展示職能需求匹配分析（分數、等級、證據）

- 展示 AI 綜合建議（優勢、不足、面試建議）

Step 7：面試邀約

- 返回候選人列表

- 點擊「✓」邀約按鈕

- 展示面試邀約 Modal

- 選擇日期、時間、面試官、面試方式

- 點擊發送邀請

- 展示成功通知，狀態更新為「已安排面試」

Step 8：婉拒候選人

- 點擊「✕」婉拒按鈕

- 展示婉拒通知（將發送感謝信）

- 狀態更新為「已婉拒」

📝 備註

- 所有數據皆為前端 Mock 數據，無後端 API 連接

- PDF 匯出功能使用 jspdf + html2canvas 實作

- AI 評分功能為模擬動畫，非真實 AI 運算

- 面試邀約後無實際 Email 發送功能

報告產生時間：2025-12-21