AI 智慧招募流程模組 – 畫面設計進度

模組總覽

| 模組 | 規劃內容 | 完成度 |
| --- | --- | --- |
| 模組一 | 職務說明書與職能設定 | 90% |
| 模組二 | 職缺發布與人力銀行串接 | 100% |
| 模組三 | 履歷匯入 | 80% |
| 模組四 | AI 履歷評分 | 100% |
| 模組五 | 面試邀約決策 | 85% |
| 模組六 | 面試流程 | 60% |
| 模組七 | 感謝信流程 | 30% |

模組一：職務說明書與職能設定

已完成設計

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 職能基準庫管理 | 三大類職能：核心職能(5項)、管理職能(3項)、KSA職能(52項) |
| 核心職能 L1-L6 等級 | 溝通表達、問題解決、專案思維、客戶導向、成長思維，各含 L1-L6 行為指標 |
| 管理職能 L1-L6 等級 | 人才發展、決策能力、團隊領導，各含 L1-L6 行為指標 |
| KSA 職能清單 | 知識(K)、技能(S)、態度(A) 三類職能項目，無等級區分 |
| 職能等級展開/收合 | 點擊等級標籤展開至該等級，再次點擊收合 |
| JD 建立與版本管理 | 支援三種模式：自行新增、匯入模版、AI 撰寫助手 |
| JD 12 區塊結構 | 基本資訊、主要職責、職務目的、職務要求、VFP、職能需求、工作描述、檢查清單、職務責任、每日/週/月工作 |
| 職能需求綁定 | 設定核心職能＋管理職能＋KSA職能，含等級＋權重，總權重計算 |
| JD 匯出 PDF | 符合 A4 列印格式的 PDF 匯出，包含完整 12 區塊內容 |
| 9 份 JD 範本 | 財務長、財務會計、主辦會計、出納會計、人資專員、人員招募專員、薪酬與福利專員、專案部副理、業務部業務 |
| JD 版本資訊 | 建立者、建立日期、最後更新、歷次版本記錄 |
| JD 詳細資訊 Modal | 12 區塊結構化顯示，含職能需求表格（名稱、等級、權重） |
| 生成動畫 | 全畫面 AI 生成動畫效果 |

尚未完成設計

| 畫面 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| JD 章節管理 (JobDescriptionManuals) | 依 SectionKey 管理章節：Purpose/Responsibilities/Authority/Requirements/Conditions | 使用固定結構替代，待設計 |
| JD 審核流程 | Draft → Active 狀態流轉，需審核通過 | 僅有狀態顯示，無審核流程，待設計 |

模組二：職缺發布與人力銀行串接

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 職缺主檔管理 | 職缺列表顯示、狀態管理、表格/卡片視圖切換 |
| 關聯 JD | 發布職缺時可選擇 JD 範本，自動帶入職稱、部門、描述 |
| 職缺狀態 | Draft/Published/Closed 狀態顯示與篩選 |
| 統計卡片 | 進行中職缺、本週新進履歷、待審核履歷、已安排面試 |
| 篩選畫面 | 關鍵字搜尋、部門篩選、狀態篩選 |
| 6 個職缺資料 | 人員招募專員、主辦會計、人資專員、專案部副理、薪酬與福利專員、出納會計 |
| 匯入履歷按鈕 | UI 按鈕（模擬畫面） |

模組三：履歷匯入

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 候選人列表 | 15 位模擬候選人資料 |
| 履歷狀態管理 | 未評分(pending)/已評分(scored) 兩種狀態 |
| 篩選畫面 | 關鍵字搜尋、AI 匹配度、應徵狀態 |
| 候選人卡片 | 顯示姓名、學歷、經驗、技能標籤、AI 分數 |
| 統計卡片 | 總應徵人數、待審核、AI 推薦、已安排面試 |

未完成畫面

| 畫面 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 排程匯入 | 定時從人力銀行拉取新履歷 | 僅有 UI |
| 手動觸發匯入 | 呼叫人力銀行 API 拉取履歷 | 僅有 UI |
| 匯入日誌 | ResumeImportLogs 記錄 | 待設計 |

模組四：AI 履歷評分

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 批量 AI 評分 | 全畫面動畫模擬 AI 評分過程，包含進度條、步驟指示 |
| 評分狀態管理 | 未評分 → 已評分 狀態轉換 |
| 分數動畫效果 | 分數從 0 跑到實際分數的 easeOutExpo 動畫 |
| AI 評分步驟動畫 | 分析需求 → 解析履歷 → 匹配計算 → 生成報告 → 完成 |
| AI 履歷解析報告 | JD 職能匹配度、整體職能評分 |
| 職能需求匹配分析 | 各職能分項評分、需求等級 vs 評估等級、權重、證據說明 |
| 技能標籤提取 | 顯示匹配/未匹配的技能標籤 |
| 經歷摘要 | 公司、職位、任期、工作亮點 |
| 學歷驗證 | 學校、學位、科系、驗證狀態 |
| AI 綜合建議 | 優勢、不足之處、面試建議 |
| AI 評分資訊 | 評分時間、AI 模型版本、分析字數 |
| 原始履歷預覽 | 模擬履歷格式顯示 |

模組五：面試邀約決策

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| O/X 邀約決策 | 邀約（✓）/ 婉拒（✕）按鈕，hover 效果 |
| AI 評分報告檢視 | 點擊「查看詳情」進入詳細頁面 |
| 面試邀約 Modal | 完整表單：日期、時間、面試官、面試方式、備註 |
| 面試官選擇 | 6 位面試官下拉選單，顯示姓名、職稱、部門 |
| 面試方式選擇 | 現場面試、線上面試、電話面試（Radio 選項） |
| 狀態更新 | 邀約後狀態改為「已安排面試」 |
| 婉拒狀態更新 | 婉拒後狀態改為「已婉拒」，顯示感謝信通知 |
| 候選人預覽 | Modal 中顯示候選人頭像、姓名、Email |
| 日期限制 | 面試日期只能選擇今天之後 |

未完成畫面

| 畫面 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 批次決策 | 一次選取多位候選人進行決策 | 待設計 |
| 決策理由 | 記錄決策者的理由說明 | Modal 有欄位，未儲存 |

模組六：面試流程

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 面試邀約發送 | Modal 確認後顯示發送成功通知，含面試時間 |
| 面試方式選擇 | 現場面試、線上面試、電話面試 |
| AI 智慧面試頁面 | 基礎頁面框架（進入面試評核按鈕） |

未完成畫面

| 畫面 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 候選人回覆 | 確認/改期/拒絕 | 待設計 |
| 面試評分紀錄 | 面試官填寫評分與建議 | 待設計 |
| 錄取決策 | 彙總面試結果，決定是否錄取 | 待設計 |
| 面試記錄資料表 | Interviews資訊呈現 | 待設計 |

模組七：感謝信流程

已完成畫面

| 畫面 | 說明 |
| --- | --- |
| 婉拒通知 | 婉拒時顯示「已婉拒 XXX，將發送感謝信」通知 |

未完成畫面

| 畫面 | 規劃內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 感謝信範本管理 | 預設範本，變數替換（{{candidateName}}、{{jobTitle}}） | 待設計 |
| 發送記錄與追蹤 | ThankYouLetterLogs 資料表 | 待設計 |
| 多語系範本 | 依候選人偏好語言選擇範本 | 待設計 |

Demo 流程

Step 1：職能基準庫

- 進入 /competency/framework

- 展示三個分頁：核心職能、管理職能、KSA 職能

- 點擊核心職能「溝通表達」展開 L1-L6 等級

- 展示等級累進說明（L3 = 具備 L1+L2+L3 行為指標）

Step 2：職務說明書管理

- 進入 /competency/job-description

- 展示 9 份 JD 範本列表

- 點擊「財務長」查看詳細資訊 Modal

- 展示 12 區塊結構化內容

- 展示職能需求表格（名稱、等級、權重）

- 點擊「匯出 PDF」下載 A4 格式文件

Step 3：新增職務說明書

- 進入 /competency/job-description/create

- 選擇「AI 職務撰寫助手」模式

- 展示基本資訊設定

- 展示職能需求選擇（核心＋管理＋KSA，含權重）

- 展示 12 區塊內容編輯

- 點擊生成，展示全畫面動畫

- 展示生成結果預覽

Step 4：招募職缺管理

- 進入 /employee/jobs

- 展示 6 個職缺列表

- 點擊「發布職缺」，選擇 JD 範本

- 展示自動帶入職稱、部門、描述

Step 5：職缺候選人列表

- 進入 /employee/job-candidates

- 展示 15 位候選人（初始為未評分狀態）

- 點擊「批量 AI 評分」

- 展示全畫面 AI 評分動畫

- 展示分數從 0 跑到實際分數的動畫效果

- 展示 O/X 決策按鈕

Step 6：候選人檔案解析

- 點擊「查看詳情」進入 /employee/profile-detail

- 展示原始履歷預覽（左側）

- 展示 AI 履歷解析報告（右側）

- 展示職能需求匹配分析（分數、等級、證據）

- 展示 AI 綜合建議（優勢、不足、面試建議）

Step 7：面試邀約

- 返回候選人列表

- 點擊「✓」邀約按鈕

- 展示面試邀約 Modal

- 選擇日期、時間、面試官、面試方式

- 點擊發送邀請

- 展示成功通知，狀態更新為「已安排面試」

Step 8：婉拒候選人

- 點擊「✕」婉拒按鈕

- 展示婉拒通知（將發送感謝信）

- 狀態更新為「已婉拒」