軟體開發合約附錄

保固與維運條款

附錄 D

Contract Addendum D: Warranty & Maintenance

主合約編號：__________________________________　　簽訂日期：______ 年 ___ 月 ___ 日

甲方（委託方）：__________________________________________

乙方（受託方）：__________________________________________

— 前　言 —

鑒於甲乙雙方因執行軟體開發專案所產生之系統交付後保固責任、缺陷修復、以及後續維運服務事宜，為明確雙方之權利義務並建立可預期之售後服務機制，特訂立本附錄條款。本附錄為主合約之一部分，與主合約具同等法律效力。

本附錄旨在劃清「保固（免費修復）」與「維運（付費服務）」之界線，確保甲方取得合理之售後保障，同時避免乙方陷入無限期之免費支援義務。

第 一 條　名詞定義

為避免歧義，本附錄所使用之名詞定義如下：

一、　保固（Warranty）：指系統上線後一定期間內，乙方針對「與需求確認單不符」之系統錯誤負責免費修復之責任。

二、　維運（Maintenance）：指系統日常運作所需之監控、備份、更新、異常排除、小範圍調整等付費服務，與保固性質不同。

三、　系統錯誤（Bug）：指系統實際運作結果與《系統模組需求確認單》所載明之規格不符之情形。

四、　嚴重等級：依系統錯誤對業務運作之影響程度，區分為「緊急」、「高」、「中」、「低」四級。

五、　營業時間：指中華民國政府公告之上班日，不含週末及國定假日。實際時段由雙方於本附錄簽署時協議定之。

第 二 條　保固期

一、　本專案之保固期自系統正式上線或驗收通過之日起算，期間長度由雙方於本附錄簽署時協議定之，建議範圍為 3 至 6 個月。

二、　保固期內，乙方應依本附錄相關條款提供系統錯誤之免費修復服務。

三、　保固期屆滿後，如甲方仍需乙方提供技術支援，應依第七條以下之維運方案另行簽約。

四、　分階段上線之專案，各階段之保固期自該階段上線或驗收之日起算。

第 三 條　保固範圍

為避免保固範圍認定之爭議，下列事項明確區分「屬於」與「不屬於」保固範圍：

| 事項類型 | 是否屬保固範圍 | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 系統與需求確認單不符之錯誤 | ✓ 屬於 | 免費修復 |
| 功能運作異常、資料顯示錯誤 | ✓ 屬於 | 免費修復 |
| 既有功能之安全性漏洞 | ✓ 屬於 | 免費修復 |
| 新增功能或流程調整 | ✗ 不屬於 | 走 CR 流程 |
| 伺服器硬體、網路環境問題 | ✗ 不屬於 | 甲方自行處理 |
| 甲方或第三方不當操作造成之問題 | ✗ 不屬於 | 走 CR 流程 |
| 第三方系統變更所致之影響 | ✗ 不屬於 | 走 CR 流程 |
| 甲方自行修改程式碼所致之問題 | ✗ 不屬於 | 另行估價 |

一、　屬於保固範圍者：由乙方於合理期間內免費修復，不向甲方收取任何費用。

二、　不屬於保固範圍者：若甲方仍需乙方協助處理，應依需求變更管理（CR）流程辦理，並支付對應費用。

第 四 條　嚴重等級與回應時限

乙方依系統錯誤之嚴重等級，提供下列級別之保固回應：

一、　緊急（Critical）：系統全面癱瘓、無法登入、資料遺失、安全性漏洞暴露。乙方應優先處理，具體回應時限由雙方於本附錄簽署時協議定之。

二、　高（High）：核心功能無法使用，但其他功能正常。乙方應於營業時間內儘速處理。

三、　中（Medium）：部分功能異常，但有替代操作方式。乙方應納入當週修復排程。

四、　低（Low）：介面細節、非阻斷性之顯示問題。乙方得併入下一版本一併處理。

五、　嚴重等級之判定，以乙方初步評估為準；甲方若有異議，雙方得於同步會議中協商調整。

第 五 條　保固通報流程

一、　甲方發現系統錯誤時，應以書面、電子郵件或雙方協議之工單系統通報乙方，內容應包含：

- 錯誤發生時間與頻率

- 具體操作步驟（如何重現）

- 錯誤訊息截圖或錄影

- 影響範圍與使用者人數

- 甲方評估之嚴重等級

二、　乙方收到通報後，應確認錯誤並回覆初步評估結果，包含「是否屬於保固範圍」與「嚴重等級」判定。

三、　經確認屬於保固範圍者，乙方應依嚴重等級安排修復。非屬保固範圍者，乙方應向甲方說明並提供 CR 處理建議。

第 六 條　保固排除情形

下列情形不屬於保固範圍，乙方得拒絕免費處理：

一、　因甲方或其授權之第三方自行修改程式碼、資料庫結構、伺服器設定所致之問題。

二、　因不可抗力因素（如天災、戰爭、停電、網路中斷）造成之系統異常。

三、　因甲方所使用之硬體設備、作業系統、瀏覽器不符合需求確認單所載明之支援範圍。

四　因第三方 API、雲端服務、外部系統之變更或終止服務所致之影響。

五、　因甲方人員操作不當、誤刪資料、未依使用手冊操作所致之問題。

六、　逾保固期後發生之任何問題。

第 七 條　保固期滿後之維運服務

一、　保固期屆滿後，如甲方仍需乙方提供技術支援與維運服務，雙方應簽訂獨立之「維運服務合約」。

二、　維運服務之範圍、服務等級、計費方式，由雙方依實際需求協議定之，並以本附錄第八條所列之三種方案為基礎。

第 八 條　維運方案類型

乙方提供下列三種維運方案，甲方得依需求擇一選擇：

| 方案 | 服務內容 | 適用情境 | 計費方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 自主維運 | 甲方自行維運，乙方僅提供文件與原始碼 | 甲方有內部 IT 團隊，具備維運能力 | 保固期內免費 保固期後另計 |
| B 託管維運 | 乙方提供伺服器監控、定期備份、安全性更新、小範圍調整 | 希望穩定運作無需自行處理技術細節（推薦） | 每月固定月費 |
| C 事件型 | 僅於發生問題時由乙方協助處理 | 預算有限、系統使用頻率較低 | 依事件計時計價 |

一、　方案 A：自主維運　甲方取得原始碼與文件後，自行負責系統維運。乙方僅於緊急情況下提供付費諮詢服務。

二、　方案 B：託管維運（推薦）　乙方提供伺服器監控、資料庫定期備份、安全性更新、第三方元件更新、小範圍介面調整（每月 X 小時額度內）。月費由雙方協議。

三、　方案 C：事件型維運　不收月費，僅於甲方提出請求時由乙方協助處理，依實際工時計價。適合預算有限之客戶。

四、　方案 B 與方案 C 之具體服務內容、SLA 承諾、月費或工時單價，應於維運合約中明列。

第 九 條　資料備份與災難復原

一、　本專案之資料備份責任歸屬如下：

- 開發與保固期：乙方負責開發環境之備份，甲方負責正式環境之備份（除非採用託管維運方案）

- 託管維運期：乙方提供定期自動備份服務，備份頻率與保存期間由雙方於維運合約中約定

二、　因備份缺失造成之資料遺失，責任依備份責任歸屬辦理。

三、　重大災難復原情況之處理方式與費用，由雙方另行協議，不屬於例行維運範圍。

第 十 條　附則

一、　本附錄自雙方簽署之日起生效，並與主合約具同等法律效力。

二、　本附錄與主合約條款若有衝突，以本附錄為準。

三、　本附錄一式二份，雙方各執一份為憑。

雙　方　簽　署

| 甲方（委託方） | 乙方（受託方） |
| --- | --- |
| 公司名稱：______________________ 統一編號：______________________ 代表人：________________________ 地 址：________________________ 聯絡人：________________________ 電 話：________________________ 簽章： 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 | 公司名稱：______________________ 統一編號：______________________ 代表人：________________________ 地 址：________________________ 聯絡人：________________________ 電 話：________________________ 簽章： 日期：______ 年 ___ 月 ___ 日 |

— 本附錄共 10 條，全文終 —