客戶協作流程說明書

Customer Collaboration Workflow Guide

本說明書一頁說明您與開發團隊之間的協作節奏

❶ 三階段漏斗 ─ 從想法到實作

| 1 日常收集 👤 客戶（任何人） 填寫《客戶回饋表》 一次可寫多筆 按模組分類 附上截圖 | ➜ | 2 分流閘門 👤 每週同步會議 PM + 客戶逐項分類 決定走 Bug / 微調 / CR 哪條路徑 | ➜ | 3 正式變更 👤 客戶 + 開發 填寫《CR 申請單》 評估工時 報價 簽核 登錄 CR Log |
| --- | --- | --- | --- | --- |

❷ 分流結果 ─ 每筆回饋走向哪裡

| 🐛 Bug 修復 ✓ 免費 系統實際運作與需求不符 由開發團隊直接修復 | 🎨 微調優化 ✓ 免費（額度內） 文案、顏色、間距微調 使用每 Sprint 4 小時額度 | 🔀 需求變更 ⚠ 計價（CR 流程） 新增功能、流程調整 需走 CR 流程依點數計價 |
| --- | --- | --- |

❸ 每週節奏 ─ 固定且可預期的溝通頻率

| 週一 ~ 週四 | 週五 | 次週 週一 | 次週 週三前 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🖊 客戶自由累積 問題與建議 | 📤 客戶提交 當週《回饋表》 | 👥 Weekly Sync 分流決策 30 min | 📨 PM 寄出 CR 候選申請單 |

❹ 角色分工 ─ 誰在哪一份文件上簽名

| 角色 | 在《客戶回饋表》中 | 在《CR 申請單》中 |
| --- | --- | --- |
| 客戶（終端使用者） | ✍ 自由填寫問題與建議 | — （不直接參與） |
| 客戶 PM | 📥 彙整並提交回饋表 | 🖊 填寫變更描述 |
| 客戶決策者 | — （Weekly Sync 確認分類） | ✅ 簽核費用與時程 |
| 開發 PM | 🔍 分類 + 撰寫分類結果 | 💰 報價 + 登錄 CR Log |
| 開發團隊 | 🛠 修復 Bug + 執行微調 | 📐 評估工時 + 實作 |

⭐ 三大原則

① 填回饋 ≠ 已承諾實作　—　回饋表是收集工具，分類後才進入實作階段

② Bug 免費，變更計價　—　系統錯誤我們免費修，新增／調整功能依 CR 點數計價

③ 每週一次同步　—　Weekly Sync 是所有決策的主場，避免問題堆積與誤解